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	N п/п
	Общая характеристика инициативного проекта
	Сведения

	1.
	Наименование инициативного проекта
	 Дорога жизни у. Хандала (Ремонт участка дороги по ул. Бр. Мункоевых)


	2.
	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления МО «Кабанский район» в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на исполнение которых направлен инициативный проект
	131-ФЗ от 06.10.2003г.
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;

	3.
	Территория реализации инициативного проекта
	с. Хандала ул. Братьев Мункоевых

	4.
	Цель и задачи инициативного проекта
	
 Цель-Обеспечить безопасное движение для маршрутных автобусов, школьного автобуса, скорой помощи, частных автомобилей
Задачи:-Устройство асфальто-бетонного покрытия 242 метра.

	5.
	Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)
	Участок дороги по ул. Бр.Мункоевых, протяженностью 242 метров пришел в негодность, не соответствует параметрам , обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Участок  является главной дорогой , соединяющей два поселения- Шергинское и Красноярское и шесть населенных пунктов. Таким образом он жизненно-необходим для жителей близлежащих сел ,так как обеспечивает постоянное движение  маршрутных автобусов, школьных автобусов ,скорой помощи, частных автомобилей. Часть дороги, протяженностью 441метров уже отремонтирована силами Администрации МО СП Шергинское, поэтому дальнейший ремонт   в 2025 г. и в последующие годы обеспечит повышения уровня нормативного состояния дорог местного значения.
Мероприятия по реализации инициативного проекта
- Планировка земляного полотна
 -Устройство подстилающих  и выравнивающих слоев из щебня
-Перевозка щебня автосамосвалами
-Уплотнение грунта самоходным катком
-Розлив вяжущих материалов, битума
-Устройство асфальто-бетонного покрытия из горячей асфальто-бетонной смеси
-Перевозка а/укладчика, катка
-Ограждение мест производства работ (Временные знаки)

	6.
	Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта
	В ходе реализации данного проекта планируется достичь результатов в области дорожной сферы, это прежде всего  повышения уровня и качества жизни населения. Совместный труд  (очистка обочин от мусора населением)и иное участие в проекте будет стимулировать общественную активность населения, что положительно отразится на благоустройстве села. Также немаловажно сокращение расходов на содержание дороги.

	7
	Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.)
	В дальнейшем планируется  продолжить ремонт оставшегося участка дороги -317 метров.
Содержание автомобильной дороги Администрацией МО СП «Шергинское».
Очистка обочин вдоль участка дороги жителями с. Хандала.

	8.
	Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей)
	1300 человек, 6 населенных пунктов

	9.
	Сроки реализации инициативного проекта
	01.09.2025г

	10.
	Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для юридических лиц)
	Моксонова Н.А. Председатель инициативного проекта. Решение инициативной группы прилагается

	11.
	Общая стоимость инициативного проекта
	2228000,00

	12.
	Средства бюджета муниципального образования поселения (если предусмотрены)
	

	13.
	Средства бюджета муниципального района (с учетом средств МБТ из республиканского бюджета)
	1978000,00

	13.
	Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:
	250000,00

	13.1.
	Денежные средства граждан
	

	13.2.
	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	250000,00

	14.
	Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:
	 242 метра.

	14.1.
	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие)
	Трудовое участие, очистка обочин от мусора

	14.2.
	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие)
	-



Инициатор(ы) проекта
(представитель инициатора) _______________________ Ф.И.О.  Моксонова Н.А.
                                                             (подпись)
Приложения:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта.
3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.
4.  Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).
5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости.
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).

